CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

UniCEUB Taguatinga

Projeto Integrador — Documentação Final

Igualdade de Gênero no Ambiente Acadêmico

Aplicativo Violet de Denúncia e Proteção à Mulher

Projeto: Violet

Documentação Final · 1º Semestre de 2026

EQUIPE TÉCNICA

Laura Venancio Martins

Maria Júlia de Carvalho Costa

Sara Ramos Scalia

Brasília, 2026

# SUMÁRIO

SUMÁRIO.................................................................................................. 2

1. Introdução.............................................................................................. 3

2. Tema e Justificativa............................................................................... 3

3. Solução Proposta.................................................................................. 3

3.1 Funcionalidades Principais.............................................................. 3

4. Metodologia da Pesquisa de Campo.................................................... 4

5. Resultados da Pesquisa de Campo...................................................... 4

6. Embasamento com Dados Oficiais....................................................... 5

6.1 Por que o aplicativo é necessário................................................... 5

7. Planejamento e Execução por Semestre.............................................. 6

7.1 1º Semestre de 2026 — Sprints 1 a 3 (Concluídas)....................... 6

7.2 2º Semestre de 2026 — Sprints 4 a 7 (Planejadas)....................... 6

7.3 Semestres Futuros — Sprints 8 a 14 (Previstas)............................ 7

8. Considerações Finais............................................................................ 7

# 1. Introdução

A igualdade de gênero é um tema central nas discussões contemporâneas sobre direitos humanos e justiça social. No ambiente acadêmico, essa pauta ganha ainda mais relevância, pois escolas e universidades devem ser espaços seguros e inclusivos, onde meninas e mulheres possam desenvolver seu potencial sem medo de discriminação ou violência. No entanto, apesar dos avanços legais e institucionais, ainda persistem situações de assédio e abuso que comprometem a integridade e o bem-estar das estudantes.

Este documento apresenta a consolidação do trabalho desenvolvido pelo grupo, incluindo a pesquisa de campo realizada, o embasamento com dados oficiais, a proposta de solução tecnológica (aplicativo Violet) e o planejamento das sprints já executadas e previstas para os próximos semestres.

# 2. Tema e Justificativa

O problema avaliado é que muitas meninas e mulheres enfrentam assédios dentro das escolas e faculdades, tanto de professores quanto de alunos, e, muitas vezes, a coordenação dessas instituições prefere não criar alardes e, consequentemente, não toma as medidas necessárias. Assim, essas mulheres frequentemente ficam desamparadas, sem apoio efetivo e sem canais seguros para denunciar.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de ferramentas independentes que garantam proteção e acolhimento às vítimas. Nesse contexto, a idealização de um aplicativo de denúncias diretas surge como resposta a essa lacuna.

# 3. Solução Proposta

Inspirado no aplicativo PenhaS, que já atua como referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher, o projeto a ser desenvolvido terá como benchmarking essa solução consolidada, adaptando suas funcionalidades ao ambiente acadêmico. O diferencial será permitir que as denúncias sejam encaminhadas diretamente para a Delegacia da Mulher, sem a necessidade de passar pela coordenação da instituição de ensino, que tantas vezes falha em agir. Além disso, o aplicativo possibilitará que as denúncias sejam feitas anonimamente, assegurando a privacidade e reduzindo o medo de represálias.

Mais do que um recurso voltado às situações de emergência, o aplicativo se propõe a ser um espaço de apoio integral à mulher, fortalecendo a rede de proteção e contribuindo para um ambiente acadêmico mais justo e seguro.

## 3.1 Funcionalidades Principais

•   	Botão de emergência inteligente: envia localização em tempo real, grava áudio, captura foto ou vídeo e encaminha tudo automaticamente para contatos de confiança, centrais de apoio ou o Ligue 180.

•   	Denúncia anônima com evidências: permite anexar prints, fotos, áudios e vídeos de forma criptografada, gerando um protocolo de acompanhamento sem expor a identidade da vítima.

•   	Inteligência artificial de apoio emocional: orienta sobre passos seguros após um assédio, explica direitos legais e indica apoio psicológico.

•   	Rede de apoio entre alunas: permite acompanhar a rota de colegas em horários de risco, funcionando como uma “companheira de segurança”.

•   	Registro de ocorrências recorrentes: identifica padrões de denúncias contra professores, funcionários ou alunos, auxiliando autoridades na detecção de abusadores reincidentes.

•   	Verificação de identidade: confirma que a usuária é mulher por meio de foto da identidade ou CNH, evitando acessos indevidos.

# 4. Metodologia da Pesquisa de Campo

Para fundamentar o desenvolvimento da solução, o grupo realizou um estudo de campo voltado a investigar a percepção de segurança e as experiências de assédio entre estudantes universitárias, bem como a receptividade a soluções tecnológicas de proteção. A coleta foi feita por meio de questionário aplicado a estudantes em fases avançadas do curso, com idade predominante entre 18 e 25 anos.

# 5. Resultados da Pesquisa de Campo

Os dados coletados revelam um cenário de vulnerabilidade relevante, especialmente no período noturno, e uma ampla receptividade à proposta de um aplicativo de denúncia e proteção, conforme demonstrado na tabela a seguir:

| Indicador | Percentual |
| --- | --- |
| Sentem-se seguras na maioria das vezes na instituição | 75% |
| Sentem-se seguras durante o período noturno | 25% |
| Já presenciaram ou sofreram algum tipo de assédio | 37,5% |
| Sentem-se confortáveis para denunciar casos de assédio | 12,5% |
| Utilizariam um aplicativo de segurança para denúncias anônimas | 87,5% |

As principais barreiras identificadas para a realização de denúncias foram a falta de provas, o medo de represálias e a desconfiança na instituição. Em contrapartida, funcionalidades como botão de emergência, envio de localização em tempo real, contato com autoridades e apoio psicológico foram consideradas essenciais pelas participantes.

Conclui-se que, apesar de certa percepção de segurança durante o dia, o ambiente acadêmico apresenta vulnerabilidades significativas, especialmente à noite, e que soluções tecnológicas podem desempenhar papel relevante na proteção das estudantes, desde que acompanhadas de medidas institucionais de prevenção e acolhimento.

# 6. Embasamento com Dados Oficiais

Para reforçar a relevância do projeto, o grupo reuniu dados de fontes oficiais — TCU, Ministério das Mulheres (Ligue 180), DataSenado e IPEA — consolidados no material de pesquisa complementar do projeto, disponível em majuccosta.github.io/Violet. Os principais indicadores são apresentados a seguir:

| Indicador | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Processos disciplinares por assédio abertos em universidades federais (2022–2024) | 641 | TCU, 2024 |
| Universidades federais sem política institucional de combate ao assédio | 60% | TCU, 2024 |
| Aumento nos processos judiciais por assédio sexual (2021–2023) | 44,8% | TCU / TST, 2024 |
| Casos de assédio universitário que chegam a registro oficial | 10% | TCU, 2024 |
| Denúncias recebidas pelo Ligue 180 em 2024 (Brasil) | 132.084 | Gov.br, 2024 |
| Denúncias anônimas ao Ligue 180 (do total nacional) | 65% | Gov.br, 2024 |
| Crescimento nos atendimentos do Ligue 180 no DF em 2024 | +37,1% | Gov.br / DF, 2024 |
| Brasileiras vítimas de violência doméstica ou familiar em 2025 | 3,7 milhões | DataSenado, 2025 |
| Mulheres agredidas que não registraram boletim de ocorrência | 61% | DataSenado, 2025 |
| Brasileiras que acreditam que a violência contra a mulher aumentou | 79% | DataSenado, 2025 |

## 6.1 Por que o aplicativo é necessário

60% sem política e 10% de registro:  as universidades federais falham na prevenção e no tratamento dos casos de assédio, segundo auditoria do TCU.

65% das denúncias ao Ligue 180 já são anônimas:  isso valida a proposta de um canal de denúncia anônima dentro do aplicativo.

Jovens de 18 a 29 anos:  são o grupo de maior risco de violência sexual no Brasil — exatamente o público universitário atendido pelo projeto.

+37,1% nos atendimentos do Ligue 180 no DF em 2024:  confirma a urgência regional do problema na região onde o projeto está sendo desenvolvido.

61% das vítimas não registram boletim de ocorrência:  o canal institucional tradicional falha, reforçando a necessidade de um canal independente.

87,5% das estudantes usariam o aplicativo:  alta receptividade comprovada pela própria pesquisa de campo do projeto.

# 7. Planejamento e Execução por Semestre

O desenvolvimento do aplicativo Violet foi organizado em sprints, distribuídas ao longo dos semestres do curso. As sprints 1 a 3 foram executadas neste primeiro semestre de 2026, com foco em pesquisa, definição de escopo e planejamento técnico. As sprints 4 a 7, voltadas à construção da estrutura inicial do sistema e das funcionalidades de emergência e denúncia, estão planejadas para o segundo semestre de 2026. As sprints seguintes (8 a 14) seguem previstas para os semestres posteriores, até o lançamento e a manutenção do aplicativo.

## 7.1 1º Semestre de 2026 — Sprints 1 a 3 (Concluídas)

| Sprint | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Pesquisa e Diagnóstico | Levantamento de dados sobre assédio em ambientes acadêmicos, análise de estudos existentes e aplicação de questionários ou entrevistas para compreender melhor o problema. |
| Sprint 2 | Definição de Escopo e Funcionalidades | Definição das principais funcionalidades do aplicativo e organização das necessidades identificadas na etapa anterior. |
| Sprint 3 | Planejamento Técnico e Design Conceitual | Escolha das tecnologias que poderão ser utilizadas no desenvolvimento e elaboração de ideias iniciais de interface do aplicativo. |

## 7.2 2º Semestre de 2026 — Sprints 4 a 7 (Planejadas)

| Sprint | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Sprint 4 | Estrutura Inicial do Sistema | Criação da estrutura inicial do sistema, incluindo cadastro de usuários e organização do banco de dados. |
| Sprint 5 | Funcionalidades de Emergência | Desenvolvimento do botão de emergência e envio de localização em tempo real. |
| Sprint 6 | Denúncia com Evidências | Implementação da possibilidade de anexar imagens, áudios ou vídeos às denúncias realizadas. |
| Sprint 7 | Sistema de Orientação e Apoio | Implementação de um sistema de orientação com informações sobre direitos das mulheres e canais de apoio. |

## 7.3 Semestres Futuros — Sprints 8 a 14 (Previstas)

| Sprint | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Sprint 8 | Rede de Apoio entre Usuárias | Criação de funcionalidades que permitam compartilhar localização com contatos de confiança. |
| Sprint 9 | Registro de Ocorrências | Estrutura para armazenamento de denúncias e análise de possíveis padrões de ocorrências. |
| Sprint 10 | Testes de Usabilidade e Segurança | Realização de testes para avaliar o funcionamento do aplicativo e a segurança das informações. |
| Sprint 11 | Ajustes do Sistema | Correção de erros e melhorias na interface e nas funcionalidades. |
| Sprint 12 | Preparação para Lançamento | Organização final do sistema e preparação para disponibilização da aplicação. |
| Sprint 13 | Monitoramento Inicial | Acompanhamento do funcionamento do aplicativo após o lançamento inicial. |
| Sprint 14 | Manutenção e Melhorias | Atualizações do sistema e implementação de melhorias com base no feedback das usuárias. |

# 8. Considerações Finais

A luta pela igualdade de gênero exige ações concretas que garantam segurança e respeito às mulheres em todos os espaços, especialmente no ambiente acadêmico. O problema do assédio, ainda tão presente e respaldado pelos dados oficiais aqui apresentados, não pode ser ignorado ou minimizado pelas instituições.

A criação do aplicativo Violet, com denúncias diretas e anônimas, recursos de emergência, acolhimento, rede de apoio e mecanismos de verificação, representa uma inovação significativa. Ao se inspirar no PenhaS como benchmarking e se fundamentar em dados do TCU, do Ligue 180 e do DataSenado, o projeto ganha robustez e credibilidade, ao mesmo tempo em que se adapta às especificidades do ambiente escolar e universitário.

Mais do que uma ferramenta tecnológica, trata-se de um passo importante rumo a uma sociedade em que meninas e mulheres possam estudar e crescer livres de medo, fortalecendo o compromisso coletivo com a justiça, a equidade e o bem-estar. O planejamento apresentado para os próximos semestres estabelece um caminho claro para que essa visão se concretize em um produto funcional, testado e pronto para gerar impacto real na comunidade acadêmica.

— Fim do Documento —

Documentação Final do Projeto Integrador · Violet · UniCEUB Taguatinga